**Wo?(Ausgangssituation)**

Firma Steurer und Sohn hat sich in den letzten Jahren vergrößert und mit einer Weinhandlung einer weiteren Markt-Branche gewidmet. Deswegen ist es an der Zeit, diese Veränderung auch in die Website einfließen zu lassen.

**Warum? (Warum sie mitmachen sollten)**

Die derzeitige Website ist nicht auf dem neustend stand und esthetisch nicht ansprechend. Wir planen eine willkommen heißende und benutzerfreundliche Website mit erweiterungen und vielen Funktionen.

**Was?**

**Baumarkt:**

Erreicht werden soll eine neue und verbesserte Website für die GesmbH Steurer und Sohn. Unter anderem werden Erweiterungen wie automatische Rundmails verschicken und Mitarbeiter Accounts für die leichtere Bearbeitung des Newsfeeds.

**Weinhandlung:**

Die Firma Steurer und Sohn GesmbH hat in den letzten Jahren in die Weinbranche ausgebaut, dafür haben sie jedoch noch keine Website. Deswegen ist die Weinhandlung ein Teilbereich unseres Projektes.

**Wer?**

Unser Projektteam bildet sich aus Schneider Armin, Winkler Lara, Skarics Sebastian und Güclü Yunus.

Das Projekt wird von Herrn Professor Simon Sebastian betreut.

Die Website ist im Auftrag von Steurer und Sohn GesmbH.  
  
  
**Wie?**

Anmeldung für Mitarbeiter. Eine Seite zum Einstieg, danach Trennung in zwei verschiedene Bereiche. Einen für die Weinhandlung und eine für den Baummarkt. Für beide Bereiche einen Zähler für Aufrufe.

**Baumarkt:**

Es gibt einzelne Seiten für Artikelgruppen. Das Sortiment wird in den Artikelgruppen als Bilder angezeigt. Es gibt eine Abonnement-Funktion, für die man sich mit seiner E-Mail Adresse anmelden kann. An diese E-Mail Adresse wird monatlich automatisch eine E-Mail mit einem Flugblatt als PDF-Anhang verschickt. Eine Seite für einen Newsfeed der von einem Mitarbeiter (mit Account) bearbeitet werden kann.

**Weinhandlung:**

Informationen folgen.

**Bis Wann?**

Kombinierte Homepage / Impressum 21.10.21

Über uns 21.10.21

Visitorcounter 28.10.21

Mitarbeiter Accounts 07.01.22

Newsfeed 21.02.22

Abonnement-Funktion 30.03.22

Website finalisieren 30.04.22

**Wieviel?**

Keine weiteren Kosten, da die Domain schon vorhanden und bezahlt wird.