**Wo?**

Firma Steurer und Sohn hat sich in den letzten Jahren vergrößert und mit einer Weinhandlung einer weiteren Markt-Branche gewidmet. Deswegen ist es an der Zeit, diese Veränderung auch in die Website einfließen zu lassen.

**Warum?**

Die derzeitige Website ist nicht auf dem neusten Stand und ästhetisch nicht ansprechend. Ziel ist ein Redesign der Website. Zusätzlich soll die Website um das Weinsortiment erweitert werden.

**Was?**

**Baumarkt:**

Erreicht werden soll eine neue und verbesserte Website für die GesmbH Steurer und Sohn. Unter anderem werden Erweiterungen wie automatische Rundmails verschicken und Mitarbeiter-Accounts für die leichtere Bearbeitung des Newsfeeds.

**Weinhandlung:**

Die Firma Steurer und Sohn GesmbH hat in den letzten Jahren ein Weingeschäft eröffnet. Für das Weingeschäft gibt es jedoch noch keine Website. Deswegen soll die Website im Zuge des Projektes um einen Bereich für den Weinverkauf ergänzt werden.

**Wer?**

Unser Projektteam bildet sich aus Schneider Armin, Winkler Lara, Skarics Sebastian und Güclü Yunus.

Das Projekt wird von Herrn Professor Simon Sebastian betreut.

Die Website ist im Auftrag von Steurer und Sohn GesmbH.  
  
  
**Wie?**

Anmeldung für Mitarbeiter. Eine Seite zum Einstieg, danach Trennung in zwei verschiedene Bereiche. Einen für die Weinhandlung und eine für den Baumarkt. Für beide Bereiche einen Zähler für Aufrufe.

**Baumarkt:**

Es gibt einzelne Seiten für Artikelgruppen. Das Sortiment wird in den Artikelgruppen als Bilder angezeigt. Es gibt eine Abonnement-Funktion, für die man sich mit seiner E-Mail-Adresse anmelden kann. An diese E-Mail-Adresse wird monatlich automatisch eine E-Mail mit einem Flugblatt als PDF-Anhang verschickt. Eine Seite für einen Newsfeed der von einem Mitarbeiter (mit Account) bearbeitet werden kann.

**Weinhandlung:**

Informationen folgen.

**Bis Wann?**

Kombinierte Homepage / Impressum 21.10.21

Über uns 21.10.21

Mitarbeiter Accounts 07.01.22

Newsfeed 21.02.22

Abonnement-Funktion 30.03.22

Visitor Counter 15.04.22

Website finalisieren 30.04.22

Auslieferung der fertigen Website 01.06.22

**Wieviel?**

Keine weiteren Kosten, da die Domain schon vorhanden und bezahlt wird.